# Programmazione Triennale - Quadro risorse disponibili

### Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA SOFIA

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 1.189.855,02 | 551.000,00 | 358.500,00 | 2.099.355,02 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 81.650,00 | 0,00 | 446.500,00 | 528.150,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 74.161,24 | 0,00 | 0,00 | 74.161,24 |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 150.000,00 | 810.000,00 | 1.200.000,00 | 2.160.000,00 |
| Altro (1) | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 |
| Totali | 2.090.666,26 | 1.361.000,00 | 2.005.000,00 | 5.456.666,26 |

Il responsabile del programma
(CINZIA FANTINI)

# Programmazione Triennale - Interventi Annuali

### SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA SOFIA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT |  |  | Tipologia (3) | Categoria (3) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |  |  |  | Cessione immobili | Apporto di capitale privato |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reg. | Prov. | Com. |  |  |  | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | S/N (4) | Importo | Tipologia (5) |  |
| 3 |  | 008 | 040 | 043 | 08 | A05 09 | MACELLO comunale: lavori di completamento e finitura ciclo di macellazione bovini e suini. | 225.000,00 |  |  | 225.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 4 |  | 008 | 040 | 043 | 07 | A01 01 | Valorizzazione e riqualificazione storico turistico ed ambientale della vecchia strada comunale "Tosco - Romagnola" Via Gentili del capoluogo. Primo stralcio | 290.000,00 |  |  | 290.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 5 |  | 008 | 040 | 043 | 99 | A01 04 | Lavori di risanamento ambientale del fiume Bidente a valle della diga di Ridracoli. | 220.000,00 | 310.000,00 |  | 530.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 6 |  | 008 | 040 | 043 | 99 | A02 05 | Interventi per calamità e pubblica incolumità - consolidamento della frazione di Corniolo | 800.000,00 |  |  | 800.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 8 |  | 008 | 040 | 043 | 09 | A02 15 | Realizzazione di acquedotto rurale di servizio al bacino di utenza della strada vicinale di uso pubblico Rio Sasso - Tirli, Comune di Santa Sofia | 190.666,26 |  |  | 190.666,26 | N | 74.161,24 | 99 |  |
| 12 |  | 008 | 040 | 043 | 03 | A01 01 | Lavori di "Riqualificazione della Piazza di Biserno - S. Sofia" | 215.000,00 |  |  | 215.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 14 |  | 008 | 040 | 043 | 08 | A02 99 | Lavori di completamento area esterna alla ex chiesa ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica della frazione di Spinello. | 150.000,00 |  |  | 150.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 7 |  | 008 | 040 | 043 | 08 | A05 09 | Lavori di ristrutturazione del complesso teatrale "MENTORE" in piazza Garibaldi - Santa Sofia. Secondo stralcio a completamento dell'opera |  | 551.000,00 |  | 551.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 10 |  | 008 | 040 | 043 | 09 | A05 09 | Ampliamento CIMITERO capoluogo e sistemazione urbanistica area a sud del cimitero |  | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 1 |  | 008 | 040 | 043 | 08 | A05 33 | Lavori di completamento e finiture delle opere di miglioramento sismico dell'edificio sede del Comune di Santa Sofia eseguiti a seguito degli eventi sismici del gennaio 2003. Terzo stralcio. |  |  | 700.000,00 | 700.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 9 |  | 008 | 040 | 043 | 08 | A02 99 | Programma d'Area Parco: riqualificazione ed aree per produzioni agricole di qualità. Stralcio a completamento |  |  | 220.000,00 | 220.000,00 | N | 0,00 |  |  |
| 15 |  | 008 | 040 | 043 | 08 | A01 01 | Completamento opere di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di Piazza Matteotti in Santa Sofia Capoluogo. |  |  | 585.000,00 | 585.000,00 | N | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTALE | 2.090.666,26 | 1.361.000,00 | 2.005.000,00 |  |  | 74.161,24 |  |  |

Il responsabile del programma
(CINZIA FANTINI)

# Programmazione Triennale - Interventi Annuali

### SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA SOFIA

ELENCO ANNUALE

| Cod. Int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI SISTEMA (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITA' (3) | Conformità |  | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Tempi di esecuzione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nome | Cognome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
|  | 8000890040100120120003 | MACELLO comunale: lavori di completamento e finitura ciclo di macellazione bovini e suini. | Cinzia | Fantini | 225.000,00 | 225.000,00 | MIS | S | S | 2 | PP | 1°/2013 | 4°/2013 |
|  | 8000890040100120120004 | Valorizzazione e riqualificazione storico turistico ed ambientale della vecchia strada comunale "Tosco - Romagnola" Via Gentili del capoluogo. Primo stralcio | Cinzia | Fantini | 290.000,00 | 290.000,00 | VAB | S | S | 1 | PE | 2°/2012 | 4°/2012 |
|  | 8000890040100120120005 | Lavori di risanamento ambientale del fiume Bidente a valle della diga di Ridracoli. | Cinzia | Fantini | 220.000,00 | 530.000,00 | AMB | S | S | 2 | PD | 4°/2012 | 4°/2013 |
|  | 8000890040100120120006 | Interventi per calamità e pubblica incolumità - consolidamento della frazione di Corniolo | Fantini | Cinzia | 800.000,00 | 800.000,00 | AMB | S | S | 1 | SF | 3°/2013 | 4°/2014 |
|  | 8000890040100120120008 | Realizzazione di acquedotto rurale di servizio al bacino di utenza della strada vicinale di uso pubblico Rio Sasso - Tirli, Comune di Santa Sofia | Cinzia | Fantini | 190.666,26 | 190.666,26 | MIS | S | S | 2 | PD | 4°/2012 | 4°/2013 |
|  | 8000890040100120120012 | Lavori di "Riqualificazione della Piazza di Biserno - S. Sofia" | Cinzia | Fantini | 215.000,00 | 215.000,00 | CPA | S | S | 1 | PE | 4°/2012 | 3°/2013 |
|  | 8000890040100120120014 | Lavori di completamento area esterna alla ex chiesa ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica della frazione di Spinello. | Cinzia | Fantini | 150.000,00 | 150.000,00 | COP | S | S | 1 | PP | 2°/2013 | 4°/2013 |
|  |  |  |  | TOTALE | 2.090.666,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Il responsabile del programma
(CINZIA FANTINI)